Документ предоставлен КонсультантПлюс


АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2016 г. N 98-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ
УНИВЕРСИТЕТОВ ГОРОДА ТОМСКА И СОЗДАНИЮ КАМПУСНОЙ СРЕДЫ

1. В целях исполнения пункта 36 Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск", утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 N 22-р, утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению согласованного развития объектов университетов г. Томска и созданию кампусной среды (далее - "дорожная карта") согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ответственным исполнителям мероприятий "дорожной карты" направить в Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области отчет о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" не позднее установленного "дорожной картой" срока.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькина М.А.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 16.02.2016 N 98-ра

[bookmark: P27]ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ
Г. ТОМСКА И СОЗДАНИЮ КАМПУСНОЙ СРЕДЫ

	N
пп
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок исполнения
	Срок представления отчета
	Ответственный исполнитель

	1
	Организация и проведение инвентаризации территорий университетских комплексов, в том числе мониторинг потребности в дополнительных объектах инфраструктуры, в рамках работы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
	Уточненная и согласованная карта территорий университетских комплексов
	2016 год
	II, IV кв.
	Администрация Томской области, администрация Города Томска (департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска) (по согласованию), федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (далее - ТГУ) (по согласованию), федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (далее - ТПУ) (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет" (далее - ТГПУ) (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (далее - ТУСУР) (по согласованию), государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - СибГМУ) (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (далее - ТГАСУ) (по согласованию)

	2
	Разработка Концепции развития территорий университетских комплексов в структуре города Томска в рамках работы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
	Утвержденная Концепция развития территорий университетских комплексов в структуре города Томска
	2016 - 2017 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Томской области, администрация Города Томска (департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска) (по согласованию), ТГАСУ (по согласованию)

	3
	Формирование и утверждение Перечня приоритетных мероприятий по совершенствованию прилегающих к организациям высшего образования (далее - вузы) территорий и студенческих городков в рамках работы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
	Утвержденный Перечень приоритетных мероприятий по совершенствованию прилегающих к вузам территорий и студенческих городков
	2016 - 2017 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Томской области, администрация Города Томска (департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска) (по согласованию),
ТГУ (по согласованию),
ТПУ (по согласованию),
ТГПУ (по согласованию),
ТУСУР (по согласованию),
СибГМУ (по согласованию),
ТГАСУ (по согласованию)

	4
	Реализация мероприятий по оптимизации существующих и строительству новых объектов спортивной инфраструктуры и плоскостных спортивных сооружений
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Томской области, администрация Города Томска (управление физической культуры и спорта администрации Города Томска) (по согласованию),
ТГУ (по согласованию),
ТПУ (по согласованию), ТГПУ (по согласованию), ТУСУР (по согласованию), СибГМУ (по согласованию), ТГАСУ (по согласованию)

	5
	Реализация мероприятий по созданию современных общественных пространств кампусов с организацией доступной среды для маломобильных групп населения, в том числе:
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	ТГУ, ТПУ, ТГПУ,
ТУСУР,
СибГМУ,
ТГАСУ (по согласованию)

	5.1
	Благоустройство рекреационной зоны Университетского озера и прилегающей территории
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	ТПУ, ТГУ,
СибГМУ,
администрация Города Томска (по согласованию)

	5.2
	Благоустройство рекреационной зоны Мавлюкеевского озера и прилегающей территории (в том числе решение вопроса незаконного захвата земель)
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	ТГУ,
администрация Города Томска (по согласованию)

	5.3
	Благоустройство пр. Ленина на отрезке пр. Фрунзе - ул. Нахимова
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (департамент капитального строительства администрации Города Томска),
ТПУ, ТГУ,
СибГМУ,
ТУСУР (по согласованию)

	5.4
	Разработка и реализация проекта совместных мероприятий по благоустройству университетского кампуса ТПУ, ТГУ и СибГМУ с учетом проектов вузов
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска),
ТПУ, ТГУ,
СибГМУ (по согласованию)

	5.5
	Реализация мероприятий по благоустройству ул. Советской на отрезке пр. Фрунзе - ул. Нахимова
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (департамент капитального строительства администрации Города Томска),
ТПУ, ТГУ,
СибГМУ,
ТУСУР (по согласованию)

	5.6
	Реализация мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к площади Соляной
	Квартальный отчет
	2016 год
	II, IV кв.
	Администрация Города Томска (администрация Октябрьского района Города Томска),
ТГАСУ (по согласованию)

	5.7
	Реализация мероприятий по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к учебным корпусам и общежитиям ТГПУ
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (администрация Советского района Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска),
ТГПУ (по согласованию)

	5.8
	Реализация мероприятий по благоустройству территории "Учительского сквера"
	Квартальный отчет
	2018 год
	II, IV кв.
	Администрация Города Томска (администрация Советского района Города Томска),
ТГПУ (по согласованию)

	5.9
	Реализация мероприятий по благоустройству и озеленению территории студенческого городка на площади Южной
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (администрация Кировского района Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска),
ТГУ,
ТУСУР (по согласованию)

	5.10
	Реализация мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к учебным корпусам ТГПУ в мкр. "Каштак"
	Квартальный отчет
	2017 год
	II, IV кв.
	Администрация Города Томска (администрация Ленинского района Города Томска),
ТГПУ (по согласованию)

	5.11
	Реализация мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к стадиону "Политехник"
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска),
ТГУ, ТПУ,
ТУСУР (по согласованию)

	5.12
	Реализация мероприятий по благоустройству ул. Партизанской
	Квартальный отчет
	2016 год
	II, IV кв.
	Администрация Города Томска (администрация Октябрьского района Города Томска), ТГАСУ (по согласованию)

	5.13
	Реализация мероприятий по благоустройству ул. Вершинина на отрезке ул. Усова - ул. Учебная
	Квартальный отчет
	2016 год
	II, IV кв.
	Администрация Города Томска (управление дорожной деятельности, благоустройства и деятельности администрации Города Томска),
ТПУ (по согласованию)

	5.14
	Реализация мероприятий по благоустройству ул. Усова на отрезке ул. Вершинина - пр. Ленина
	Квартальный отчет
	2018 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (департамент капитального строительства администрации Города Томска),
ТПУ (по согласованию)

	6
	Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортной визуальной среды для российских студентов и иностранных граждан, в том числе:
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Города Томска (департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска),
ТГУ,
ТПУ,
ТГПУ,
ТУСУР,
СибГМУ,
ТГАСУ (по согласованию)

	6.1
	Обустройство смотровой площадки на корпусе N 2 ТГАСУ (одна из самых высоких точек города)
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	ТГАСУ (по согласованию)

	7
	Реализация Перечня приоритетных мероприятий Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск", осуществляемых в рамках направления "Наука и образование"
	Квартальный отчет
	2017 - 2020 годы
	Ежегодно,
II, IV кв.
	Администрация Томской области,
ТГУ (по согласованию),
ТПУ (по согласованию),
ТГПУ (по согласованию),
ТУСУР (по согласованию),
СибГМУ (по согласованию),
ТГАСУ (по согласованию)

	8
	Разработка предложений по механизму управления собственностью (землей) комбинированной формы владения для развития имущественного комплекса образовательных организаций высшего образования, расположенных в Томской области
	Перечень предложений по механизму управления собственностью комбинированной формы владения (при наличии юридических оснований)
	2016 год
	IV кв.
	Администрация Томской области, Администрация Города Томска (департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска) (по согласованию),
ТГУ (по согласованию),
ТПУ (по согласованию),
ТГПУ (по согласованию),
ТУСУР (по согласованию),
СибГМУ (по согласованию),
ТГАСУ (по согласованию)
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